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РЕШЕНИЕ
24 октября 2025 года № 225
а. Хакуринохабль

Об информации «О работе объектов социально - культурной сферы муниципального образования «Шовгеновский район» в осенне-зимний период 2025-2026 гг.».
Заслушав и обсудив представленную первым заместителем главы муниципального образования «Шовгеновский район» Шемаджуковым А.И. информацию «О работе объектов социально - культурной сферы муниципального образования «Шовгеновский район» в осенне-зимний период 2025-2026 гг», Совет народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» 

РЕШИЛ:

Информацию первого заместителя главы муниципального образования «Шовгеновский район» Шемаджукова А.И. «О работе объектов социально - культурной сферы муниципального образования «Шовгеновский район» в осенне-зимний период 2024-2025 гг.» принять к сведению.
Председатель

Совета народных депутатов 
муниципального образования

«Шовгеновский район»



                                 А.Д. Меретуков





Доклад
заместителя главы муниципального образования «Шовгеновский район»
О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

1.  Образована районная межведомственная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (Распоряжение главы №96 - р от 16 мая 2025г.;

- разработаны  и утверждены  мероприятия по подготовке жилого фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы;

- 07 апреля 2025 года разработан и утвержден комплексный план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов на сумму – 3,367 млн. руб. из них:

   - по ООО «Комфорт» по  2 центральным котельным –  план мероприятии по подготовке  выполнено  на 100%;

   - по Управлению образования -  план мероприятии по подготовке  выполнено 100%.

- по Управлению культуры – план мероприятии по подготовке  выполнено полностью на 100%.

    Согласно план – графика    готовы  Акты оценки обеспечения  готовности к  отопительному периоду 2025-2026 гг. и паспорта обеспечения готовности к  отопительному периоду 2025-2026 гг. по 35 - теплоснабжающим организациям,  в том числе:

- по ООО «Комфорт» по  2котельным;

- по Управлению образования-  по 12 школам  и 6 детским садиком;

- по Управлению культуры – 13;

- по райбольнице  ЦРБ – 1; 

- Согласно план – графика      Акты оценки обеспечения  готовности к  отопительному периоду 2025-2026 гг. и паспорта обеспечения готовности к  отопительному периоду 2025-2026 гг.  потребителям тепловой энергии 13 объектов: из них готовы  1-  по  интернату, 1- по Пенсионному фонду;

  –11- МКД.

 Паспорт готовности согласно графика получим  до 15 ноября 2025 года.
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